Información del proyecto

1. Nombre del proyecto: Gastronomía Popayán.
2. Nombre de la empresa: EasySoft.
3. Fecha de inicio: Lunes, 6 de Marzo del 2017.
4. Duración estimada (semanas): 16 Semanas.
5. Fecha de terminación estimada: Miércoles, 31 de Mayo del 2017.
6. Gerente general: Miguel Angel Niño Zambrano.

Integrantes de la empresa

Integrantes	Función que desempeña
Paola Alexandra Pino Malez	Líder
Santiago Alejandro Pérez Solarte	Secretario/Moderador
Eduardo Prado Cañar	Interventor
Juan Sebastián Montaño Molina	Web Master

Propósito

Desarrollar una aplicación para dispositivos Android, que permita a la comunidad payanesa y a los turistas conocer las tradiciones gastronómicas de la ciudad, como: las raíces culturales, que están arraigadas en la cocina payanesa.

Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil que contribuya a generar un mayor reconocimiento de la gastronomía payanesa, tanto en el sector turístico como para la población nativa.

Presupuesto y anticipo

RUBROS	FUENTES		TOTAL
	CENTRO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
	EFECTIVO	ESPECIE
Personal		$38.800.000,00	$38.800.000,00
Uso de infraestructura	$12.500.000,00	$2.500.000,00	$15.000.000,00
Software	$120.000,00	$0,00	$120.000,00
Indumentaria	$80.000,00	$0,00	$80.000,00
Viáticos	$600.000,00	$0,00	$600.000,00
Subtotal costos director	$13.300.000,00	$41.300.000,00	$54.600.000,00
Administración (10%)			$5.460.000,00
TOTAL	$13.300.000,00	$41.300.000,00	$60.060.000,00

Productos a entregar
Al finalizar el proyecto se hará entrega de lo siguiente: código fuente del producto (móvil, web service) en versión Alfa con su debida licencia e información técnica (manual de usuario, manual técnico, manual de usuario), el ejecutable (binario) de la aplicación móvil funcional para el sistema operativo Android. Por otra parte, si jefe directo del centro de empleo y emprendimiento de Popayán le interesa desplegar la aplicación, esta se pondrá en macha en los servidores seleccionados.

Nota: Las especificaciones del proyecto se encuentran en la propuesta de desarrollo.

Anteriormente se dio a conocer los documentos, “Propuesta de desarrollo” y “Conformación de grupo” en el cual se detalla todo acerca del proyecto como aspectos técnicos, presupuestos, alcances y entre otros. Al firmar el presente documento acepta que usted está de acuerdo con toda la documentación generada hasta ahora del proyecto y que los posteriores cambios que involucren el cliente y la empresa deben ser negociados.

Aprobación

____________________________	_________________________
Paola Alexandra Pino Malez	Miguel Angel Niño Zambrano
Líder del proyecto	Cliente
E-mail: paolapino@unicauca.edu.co	E-mail: manzamb@unicauca.edu.co